- Πίνακας Τροποποιήσεων

| Α/Α | ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ | ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΣΥΝΤΑΞΗ | ΕΓΚΡΙΣΗ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30/03/2016 | 1η έκδοση | Μίντζιας Αναστάσιος | Τσελεμπής Δημήτριος Πρόεδρος | 06/07/2016 |
| 2 | 08/11/2016 | 2η έκδοση | Μίντζιας Αναστάσιος | Τσελεμπής Δημήτριος Πρόεδρος | 10/11/2016 |

- Σκοπός

Σκοπός της διαδικασίας είναι η κατάρτιση του Ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος της Δ.Ε.Υ.Α. Ορεστιάδας. Η διαδικασία κατάρτισης στηρίζεται στη διάγνωση αναγκών και στον ορθολογικό προγραμματισμό των έργων ή δράσεων, ώστε να επιτυγχάνεται η αποτελεσματική  υλοποίησή τους και η βέλτιστη κατανομή των πόρων.

Καλύπτει τα στάδια από την αρχική διαπίστωση της αναγκαιότητας των έργων/ δράσεων, την αξιολόγηση της σκοπιμότητας και της εφικτότητας, τον καθορισμό του αντικειμένου, τον τρόπο και τις προϋποθέσεις υλοποίησης των έργων και τέλος τη σύνταξη και έγκριση του προϋπολογισμού τους από το Διοικητικό Συμβούλιο.

- Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας

Η διαδικασία εφαρμόζεται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ο. κατ’ έτος, πριν από τη σύνταξη του προϋπολογισμού και εμπλέκονται σε αυτή όλες οι υπηρεσιακές δομές και τα όργανα διοίκησης της Δ.Ε.Υ.Α.Ο.. Η σύνταξη του Ετησίου Τεχνικού Προγράμματος γίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία.

- Εμπλεκόμενοι

Στην εφαρμογή της διαδικασίας εμπλέκονται ανάλογα με την περίπτωση:

•	το Τμήμα Μελετών και Ανάπτυξης

•	Η Τεχνική Υπηρεσία

•	ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ορεστιάδας

•	το Διοικητικό Συμβούλιο

•	Η Οικονομική Υπηρεσία

•	οι υπηρεσίες της ΔΕΥΑΟ που έχουν προτείνει, ωριμάσει, ή εμπλέκονται στην υλοποίηση έργων

- Περιγραφή της Διαδικασίας

- Εντοπισμός αναγκών: Οι ανάγκες συλλέγονται και καταγράφονται, όποτε αυτές προκύπτουν, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Δ.Ε.Υ.Α.Ο. και τους εξωτερικούς φορείς.

Οι ανάγκες για έργα/ δράσεις μπορεί να προκύπτουν:

- από την κατά περίπτωση αναγνώριση της αναγκαιότητας υλοποίησης κάποιου έργου κατόπιν διαπίστωσης έκτακτης ανάγκης,

- από διαπιστωμένες ανάγκες από τις Υπηρεσίες της Δ.Ε.Υ.Α.Ο.

- από εισηγήσεις αρμόδιων φορέων γενικά,

- από ανάγκες προηγούμενων ετών, οι οποίες δεν ικανοποιήθηκαν,

- από αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

- Καταγραφή των αναγκών: οι ανάγκες καταγράφονται από τις Υπηρεσίες της Δ.Ε.Υ.Α.Ο. σε ειδικό έντυπο (Ε01-01.01 «Ανάγκες Έργων») το οποίο αποστέλλει το Τμήμα Μελετών και Ανάπτυξης, τακτικά μία φορά το χρόνο και εκτάκτως, εφόσον παρουσιαστεί ανάγκη (βλ. Δ.01-02 «Παρακολούθηση και Τροποποίηση Προγράμματος Έργων»).

Σε περίπτωση που δεν έχει υλοποιηθεί ήδη προκαταρκτική μελέτη σκοπιμότητας από τον εισηγητή της ανάγκης, ή από προηγούμενες ενέργειες ωρίμανσης, διενεργείται σε αυτή τη φάση εκτίμηση της σκοπιμότητας του έργου, με στόχο να υποστηρίξει την όποια εισήγηση για υλοποίηση του έργου. Η εκτίμηση της σκοπιμότητας, ανάλογα με την έκταση και την πολυπλοκότητα του υπό εξέταση έργου, δύναται να ποικίλει ως προς τη μορφή και τις απαιτήσεις της. Στις πιο απλές περιπτώσεις δύναται να αποτελεί απλή περιγραφή των βασικών παραμέτρων και απαιτήσεων του έργου. Σε πιο εξελιγμένη μορφή μπορεί να γίνει μέσω ολοκληρωμένης μελέτης σκοπιμότητας.

- Κατάρτιση Ετησίου Τεχνικού Προγράμματος:

Το Τμήμα Μελετών και Ανάπτυξης, συγκεντρώνει τα Έντυπα Ε.01-01.01 «Ανάγκες Έργων» και  σε συνεργασία με την Οικονομική Υπηρεσία καθώς και το Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.Ο., εξετάζει τη δυνατότητα εξεύρεσης των απαιτούμενων χρηματοδοτήσεων, τη διασφάλιση των λοιπών πόρων (εξοπλισμός, ανθρώπινο δυναμικό, κλπ) και τη συμβατότητα των προτάσεων με το Ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα  της Δ.Ε.Υ.Α.Ο..

Μέρος αυτής της ενέργειας είναι και η προσπάθεια εξεύρεσης χρηματοδότησης από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Η κατάρτιση του Ετησίου Τεχνικού Προγράμματος γίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία.

Στη συνέχεια το τμήμα Μελετών και Ανάπτυξης σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία  καταρτίζουν το ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει τα προγραμματισθέντα έργα, δράσεις και προμήθειες της Δ.Ε.Υ.Α.Ο.. Στην περίπτωση Ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος συμπληρώνεται το έντυπο Ε.01-01.02 «Ετήσιο Πρόγραμμα».

Στο έντυπο καταγράφονται τουλάχιστον τα εξής:

- έργα ή δράσεις που έχουν εντοπιστεί ως ανάγκες και θα πρέπει να αποφασιστεί η ωρίμανσή τους (υπό εξέταση),

- έργα ή δράσεις που ήδη βρίσκονται σε φάση ωρίμανσης (σε ωρίμανση),

- έργα ή δράσεις που ήδη υλοποιούνται (σε εξέλιξη).

- Έγκριση Ετησίου Τεχνικού Προγράμματος:

Το τμήμα Μελετών και Ανάπτυξης σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία υποβάλλει το Ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα στην Οικονομική Υπηρεσία.

Η Οικονομική Υπηρεσία το ενσωματώνει στον ετήσιο προϋπολογισμό και τον υποβάλλει για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα, μετά την κατάρτισή του από την Τεχνική Υπηρεσία, υποβάλλεται για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

- Ενημέρωση των εμπλεκομένων: Μετά την έγκριση του Ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος, ενημερώνονται οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φορείς.

- Τυποποιημένα Έντυπα και Αρχεία

| Κωδικός | Περιγραφή |
| --- | --- |
| Έντυπα |  |
| Ε.01-01.01 | Ανάγκες Έργων |
| Ε.01-01.02 | Ετήσιο Πρόγραμμα |
| Αρχεία |  |
|  | Φάκελος Ετήσιων Προγραμμάτων |